Product Strategy & MVP Spec

# Cloudflare-native SaaS
Extension Runtime

B2B SaaS向け Extension Control Plane / Plugin OS

最終方針 CloudflareのRuntimeを再発明しない。Dynamic Workers / Workers for Platforms / Workflowsをkernelとして使い、その上に「SaaS向け拡張機能の制御面・運用面・UX」を作る。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目的 | これまでの議論で出た決定方針、プロダクト価値、仕様、MVP、リスク、GTMを1つの実行可能な設計書に統合する。 |
| 対象読者 | Founder / Product Lead / Engineering Lead / Solutions Engineering / Developer Relations |
| ステータス | Working Draft — MVP定義と初期GTMに使えるレベル |
| 作成日 | 2026-06-11 |
| 推奨名称 | Cloudflare-native Extension Control Plane for B2B SaaS |

目次

1. Executive Summary

2. Product Thesis / Positioning

3. Decision Register

4. Product Value

5. ICP / Personas / Jobs

6. Scope / Use Cases

7. Core UX / SDK Surface

8. Product Specification

9. Reference Architecture

10. Security / Permission Model

11. MVP v0.1

12. Roadmap

13. GTM / Pricing / OSS Strategy

14. Risks / Mitigations

15. Open Questions

Appendix A. Code / Manifest Examples

Appendix B. Reference Links

# 1. Executive Summary

このプロダクトは、B2B SaaSが顧客ごとのコード・自動化・承認フロー・Webhook変換・API policy・通知ルール・AI agent toolを、安全に、監査可能に、version管理された形で実行できるようにするための「Extension Control Plane / Plugin OS」である。

Cloudflare Dynamic Workers / Workers for Platforms / D1 / R2 / Durable Objects / Workflows は、untrusted codeを隔離して実行するための強いプリミティブを提供している。一方で、SaaS開発者がそのまま導入できるプロダクトレイヤー、つまりmanifest、permission UI、tenant secret管理、hook SDK、versioning、rollback、execution logs、billing meter、local dev、approval UIは薄い。

プロダクト判断 勝ち筋は「Cloudflareより良いRuntime」ではない。勝ち筋は、Cloudflare上で顧客別拡張を安全に運用するためのControl Plane、SDK、管理UI、運用規約、監査機能をまとめること。

| 評価軸 | 結論 |
| --- | --- |
| 市場性 | エンタープライズ顧客ごとの例外実装・自動化・連携要望は強い。Solutions Engineering工数削減に直結する。 |
| 技術タイミング | Cloudflareが必要なkernelを揃えつつある。上位レイヤーはまだプロダクト化余地がある。 |
| 最大リスク | Cloudflare公式が上位レイヤーまで拡張すること。対策はCloudflare-native OSS companionとして位置づけること。 |
| 初期勝ち筋 | Webhook transformation / notification rules / approval workflow / API policyを、SaaS運営者のSEが書くユースケースから始める。 |
| やらないこと | 最初からmarketplace、Zapier代替、汎用workflow builder、AI自動生成を中心にしない。 |

# 2. Product Thesis / Positioning

現在の名前「Cloudflare-native SaaS Extension Runtime」は方向性として良いが、「Runtime」という言葉はCloudflare公式と競合しやすい。プロダクトとしては、RuntimeではなくControl Planeとして再定義する。

| 項目 | 推奨方針 |
| --- | --- |
| カテゴリ | SaaS Extension Control Plane / Plugin OS |
| 一言説明 | B2B SaaSが顧客ごとの小さなコード・自動化・policy・承認を安全に実行するためのSDK + Control Plane + Admin UI。 |
| 英語コピー | Stop hardcoding enterprise customer workflows. |
| 日本語コピー | エンタープライズ顧客ごとの例外ロジックを、もう本体にハードコードしない。 |
| Cloudflareとの関係 | Cloudflare primitives are the kernel. This product is the SaaS extension operating system. |
| 類比 | Shopify Apps / Salesforce Apex / Zapier / WordPress Plugins の現代版。ただしB2B SaaS本体に埋め込む顧客別extension基盤。 |

ポジショニングの要点 顧客に売る価値は「安全なsandbox」ではなく、「enterprise customerごとの例外実装を、本体に混ぜずに出荷・監査・rollbackできること」。

# 3. Decision Register

以下を当面の決定方針とする。将来の検証で変更される場合は、理由と影響を記録する。

| ID | 決定 | 理由 / 影響 |
| --- | --- | --- |
| D-001 | Control Planeとして位置づける | RuntimeそのものはCloudflareが公式に進化させる。自社の価値はmanifest、permission、logs、versioning、rollback、approval、billing、local devに置く。 |
| D-002 | 初期ユーザーはSaaS運営者・SE | 最初から顧客自身が自由にコードを書く前提にしない。Solutions Engineerが顧客別extensionを書く痛みから入る。 |
| D-003 | 初期ユースケースは4つに絞る | Webhook transformation、notification rules、approval workflows、API policyをMVPの主軸にする。AI agent toolは拡張先として扱う。 |
| D-004 | Capability-first SDK | Pluginにraw secretやDBを直接渡さない。ctx.slack.send / ctx.invoice.readのようなscoped capabilityだけを渡す。 |
| D-005 | Egress deny-by-default | untrusted codeの外部通信は原則禁止。必要な場合はallowlist、gateway injection、auditを通す。 |
| D-006 | Version pinning / rollbackをMVPに入れる | 顧客別extensionは事故時に即時停止・rollbackできる必要がある。運用品質の中核。 |
| D-007 | Marketplaceは後回し | 初期にmarketplaceを作ると鶏卵問題になる。まずはhost app内のprivate plugin distributionを完成させる。 |
| D-008 | Open-core戦略 | SDK、manifest schema、loader、local devはOSS。hosted control plane、audit、SSO、secret broker、marketplace hostingは有償化候補。 |
| D-009 | Cloudflare-nativeに集中 | MVPでnon-Cloudflare runtime互換を追わない。Cloudflare primitivesの速度と差別化を最大化する。 |
| D-010 | Cost guardrailsを1st-classにする | Dynamic Workerのstable ID、version hash、per-plugin budget、runaway detection、usage dashboardを設計に含める。 |

# 4. Product Value

価値は「pluginを動かせる」ことではなく、SaaS企業がエンタープライズ顧客ごとの要望を安全に商品化できることにある。

| 対象 | Before | After / 提供価値 |
| --- | --- | --- |
| SaaS経営・Product | 大口顧客ごとの例外要望が本体ロードマップを圧迫する。 | 顧客別ロジックをextensionとして分離し、個別対応を収益化・再利用・監査可能にする。 |
| Engineering | 一回限りの分岐、feature flag、tenant-specific codeが本体に蓄積する。 | hook SDKとversioned pluginで本体を汚さず実装。rollbackとlogsで運用事故を抑える。 |
| Solutions Engineering | 顧客ごとにカスタム実装をbackend deploy待ちで進める。 | 安全なsandboxとlocal devで、短いコードを顧客別に素早く出荷できる。 |
| Enterprise customer | 要望が本体ロードマップ待ちになり、実装まで数週間〜数ヶ月かかる。 | 自社ルール、通知、承認、変換を短期間で導入。権限と監査ログも見える。 |
| Compliance / Security | 顧客別コードがどこで何をしているか見えにくい。 | manifest、permission、egress allowlist、execution log、version historyを一元管理する。 |

特に強い導入理由は、enterprise dealのimplementation速度を上げること、顧客別customizationの保守コストを下げること、個別開発を有償プランやusageに転換できること。

# 5. ICP / Personas / Jobs

## 5.1 初期ICP

| ICP | 刺さる理由 | 初期メッセージ |
| --- | --- | --- |
| Vertical B2B SaaS | 業界・顧客ごとの業務ルールが多く、例外対応が発生しやすい。 | 顧客別の業務ルールを安全なextensionに分離。 |
| FinOps / Billing / Procurement SaaS | 金額閾値、承認、Slack通知、請求・購買policyが多い。 | 請求・購買まわりの例外ロジックを本体にハードコードしない。 |
| HR / ATS / RevOps / CRM-adjacent SaaS | 顧客別通知、ワークフロー、外部同期、Webhook変換が多い。 | 顧客別workflowを短いコードで導入。 |
| Security / Compliance SaaS | tenantごとのpolicy-as-code需要がある。 | 顧客別policyを監査可能に実行。 |
| AI agent SaaS | 顧客ごとのtools、secret、approval、egress controlが必要。 | agent toolをtenant-scoped capabilityとして安全に提供。 |
| Developer-facing SaaS | 顧客側にdeveloper/adminがおり、コードベースのcustomizationを受け入れやすい。 | typed hooksで自社SaaSをprogrammableにする。 |

## 5.2 Persona別Job-to-be-Done

| Persona | Job-to-be-Done | 成功指標 |
| --- | --- | --- |
| VP Engineering | 顧客別コードを本体から隔離し、事故時に止められるようにしたい。 | 本体へのtenant-specific分岐数、rollback時間、incident件数。 |
| Product Lead | エンタープライズ要望を個別案件ではなくプロダクト機能として提供したい。 | 大型商談の実装期間、extension adoption、顧客要望の消化率。 |
| Solutions Engineer | 顧客のルールを短いコードで実装し、テストして出荷したい。 | 初回実装時間、replay/test成功率、support escalation率。 |
| Security Lead | 顧客別コードが何にアクセスできるかを制御・監査したい。 | permission review時間、egress violation数、audit log completeness。 |
| Enterprise Admin | 自社だけの承認・通知・policyをSaaS上で実現したい。 | workflow completion、manual workaround削減、time-to-customization。 |

# 6. Scope / Use Cases

## 6.1 初期ユースケースの優先順位

| 優先度 | Use Case | 理由 | MVP対応 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Webhook transformation | 導入が最も軽く、顧客別変換ロジックの痛みが明確。 | Yes |
| P0 | Notification rules | Slack/Teams/Email通知はcapability modelを説明しやすい。 | Yes |
| P0 | Approval workflows | 金額や状態に応じた人間の承認待ちはB2B SaaSで頻出。 | Yes, basic |
| P1 | API policy | tenantごとのAPI allow/deny/modifyを実装できるとsecurity/compliance系に刺さる。 | Partial |
| P1 | AI agent tool | 将来的に強いが、初期メッセージにしすぎると流行語に見える。 | Later |
| P2 | Public marketplace | 配布面は強いが初期は供給側不足になりやすい。 | No |

## 6.2 Scope

In scope: tenantごとのplugin installation、version pinning、capability grant、execution log、rollback、basic admin UI。

In scope: host app向けTypeScript SDK、plugin author向けtyped hook SDK、local dev emulator。

In scope: Cloudflare Dynamic Workers / Workers for Platforms / Workflows / D1 / R2 / Durable Objectsを前提にしたreference implementation。

Out of scope: Zapier代替の汎用connector marketplace、non-technical向けworkflow builder、public marketplace、non-Cloudflare runtime対応。

# 7. Core UX / SDK Surface

ユーザー体験は「短いコードを書き、manifestで権限を宣言し、tenantごとにinstallし、hook発火時に安全に実行される」こと。

Plugin author experience

export default { async onInvoiceCreated(event, ctx) { if (event.amount > 100000) { await ctx.slack.send("#finance", "Large invoice created"); await ctx.workflow.waitForApproval("manager"); } } }

SaaS host app experience

await plugins.run("invoice.created", { tenantId, payload, capabilities: [ "slack.send", "invoice.read", "workflow.waitForApproval" ] });

| Surface | 責務 | 代表API / 画面 |
| --- | --- | --- |
| Host SDK | SaaS本体からhookを定義・実行する。型安全なpayload schemaを管理する。 | createExtensionRuntime(), extensions.run(), defineHooks() |
| Plugin SDK | Plugin authorがhook handlerとctx capabilityを使う。 | definePlugin(), ctx.slack.send(), ctx.workflow.waitForApproval() |
| Admin UI | tenantごとのinstall、permission approval、version pinning、rollback、logsを見る。 | Install, Permissions, Versions, Executions, Approvals |
| CLI / Local dev | pluginのbundle、type生成、local replay、manifest validationを行う。 | ext dev, ext build, ext replay, ext deploy |
| Control Plane API | metadata、artifact、secrets、executions、usage meterを管理する。 | /plugins, /installations, /executions, /approvals |

# 8. Product Specification

## 8.1 Domain Model

| Entity | 説明 | 主な属性 |
| --- | --- | --- |
| App | Extension Runtimeを組み込むSaaSアプリ。 | appId, name, hookSchemas, defaultPolicies |
| Tenant | SaaSの顧客単位。 | tenantId, plan, region, enabledFeatures |
| Plugin | 拡張機能の論理単位。 | pluginId, name, owner, status |
| Plugin Version | 実行されるbundle artifactのversion。 | version, codeHash, manifest, artifactUrl, createdAt |
| Installation | tenantにplugin versionを紐づける設定。 | tenantId, pluginId, version, grantedCapabilities, enabled |
| Capability | Pluginから呼び出せるscoped operation。 | name, scopes, rateLimit, auditPolicy |
| Secret Reference | raw secretをPluginに渡さずbrokerで保持する参照。 | tenantId, provider, secretRef, rotationStatus |
| Execution | hook実行ごとの記録。 | executionId, tenantId, hook, version, durationMs, status, logs |
| Approval | 人間の承認待ち状態。 | approvalId, workflowId, role, state, decidedBy |
| Usage Meter | 課金・COGS・制限に使う利用量。 | tenantId, pluginId, executions, cpuMs, subrequests, workflowRuns |

## 8.2 Manifest

manifestはpluginの契約である。どのhookを実装し、どのcapabilityを要求し、どのegressとresource limitが必要かを宣言する。

Manifest example

{ "name": "large-invoice-approval", "version": "1.0.3", "hooks": ["invoice.created"], "capabilities": { "slack.send": { "channels": ["#finance"] }, "workflow.waitForApproval": { "roles": ["manager"] }, "invoice.read": { "fields": ["id", "amount", "customerId", "status"] } }, "egress": { "mode": "deny" }, "limits": { "cpuMs": 20, "subrequests": 5, "timeoutMs": 1000 } }

## 8.3 Execution Lifecycle

SaaS本体がextensions.run(hookName, { tenantId, payload })を呼ぶ。

Control Planeがtenantにinstall済みのactive plugin versionを解決する。

Plugin artifactをR2から取得し、stable worker ID + version hashでDynamic Worker / dispatch targetを解決する。

Manifestとinstallation grantを照合し、scoped capability bindingsだけを生成する。

Egress policy、CPU/subrequest/timeout、tenant budgetを設定して実行する。

結果、ログ、duration、error、usageをExecutionとして保存する。

workflow.waitForApproval等がある場合はWorkflowにhandoffし、Approval UIに状態を表示する。

失敗時はretry policy、fallback、plugin disable、rollback候補を提示する。

## 8.4 Logs / Observability

各ExecutionはtenantId、hook、plugin version、status、durationMs、cpuMs、subrequests、capability calls、egress attemptsを持つ。

ログはtenant-scopedに閲覧制限する。SaaS運営者は全体監視、顧客adminは自tenant分だけ閲覧可能にする。

Replay可能なevent sampleを保存し、plugin version変更前にtest runできるようにする。

# 9. Reference Architecture

Cloudflare primitivesをkernelとして使うreference architecture。MVPではCloudflare-nativeに絞り、他cloudやWasm portabilityは追わない。

Reference architecture

SaaS Host App ¦ ¦ extensions.run(hook, tenantId, payload) v Host SDK / Gateway Worker ¦ ¦ resolves installation + version + grants v Control Plane API ---- D1: metadata / installation / execution ¦ R2: bundled plugin artifacts ¦ Durable Objects: plugin state / rate limits ¦ Workflows: approvals / long-running steps v Dynamic Worker / Workers for Platforms dispatch target ¦ ¦ scoped ctx capabilities only v Capability Broker ---- Slack / Email / D1 / R2 / external APIs ¦ v Execution Logs / Usage Meter / Admin UI

| 機能 | 推奨Cloudflare primitive | 設計メモ |
| --- | --- | --- |
| Runtime execution | Dynamic Workers / Workers for Platforms | untrusted tenant codeを隔離して実行。stable ID + version hashでcostとcacheを制御。 |
| Metadata | D1 | apps, tenants, plugins, versions, installations, grants, executionsを保存。 |
| Artifacts | R2 | bundled plugin code、source maps、manifest snapshotsをversioned objectとして保存。 |
| Per-plugin state | Durable Objects / Durable Object Facets | rate limits、tenant state、plugin-local durable stateを扱う。 |
| Long-running steps | Workflows | approval、retry、sleep、external event待ちを扱う。 |
| Logs | Tail Worker + D1/R2 | hot queryはD1、長期保存はR2。 |
| Secret broker | Worker bindings / broker service | raw secretはpluginに渡さず、capability call時にgateway側で使用。 |
| Egress control | Outbound Worker / allowlist policy | deny-by-default、allowlist、audit、credential injection。 |

# 10. Security / Permission Model

このプロダクトの信用は、capability designの質で決まる。単にd1.readのような粗い権限を渡すと、tenant data isolationとauditの価値が落ちる。

| 原則 | 仕様 |
| --- | --- |
| Raw secretを渡さない | Slack token、API key、DB credentialはPluginに渡さない。ctx.slack.send等のbrokered operationだけを公開する。 |
| Capabilityはscoped | invoice.readはtenant=current、fields=[...]、条件付きqueryなどに制限する。 |
| Egress deny-by-default | fetch()は原則禁止。必要な外部APIはallowlist + brokered fetch + auditを通す。 |
| Install-time permission UI | manifest要求権限と実際にgrantする権限をtenant admin / SaaS adminが確認する。 |
| Runtime limits | CPU、subrequests、timeout、memory相当、workflow runs、daily budgetをtenant/pluginごとに制限する。 |
| Audit-first | capability call、approval decision、egress attempt、version change、rollbackをExecution Logに残す。 |
| Fail closed | manifest不一致、grant不足、secret missing、budget超過時は安全側に倒す。 |

Capability design example

// 粗すぎる権限: 避ける { "capabilities": ["d1.read"] } // 望ましい権限: domain-scoped + field-scoped { "capabilities": [ { "name": "invoice.read", "scope": { "tenantId": "current", "fields": ["id", "amount", "status", "customerId"] } }, { "name": "slack.send", "scope": { "channels": ["#finance-alerts"] } } ] }

セキュリティ上の重要KPIは、権限過多のinstall率、egress violation数、capability denied率、tenant data boundary violationゼロ、audit log completeness。

# 11. MVP v0.1

MVPの定義 「1つのB2B SaaSが、自社のinvoice.created hookに顧客別pluginをinstallし、Slack通知とmanager approvalを安全に実行し、ログを見てrollbackできる」状態をv0.1のゴールにする。

## 11.1 必須機能

| Priority | Feature | Deliverable | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Host SDK | hooks定義、tenantId付きrun、schema validation、result handling。 | サンプルSaaSからinvoice.createdを発火できる。 |
| P0 | Plugin SDK | definePlugin、typed event、ctx capability、manifest validation。 | Plugin authorが型付きでhandlerを書ける。 |
| P0 | Manifest schema | hooks、capabilities、egress、limitsを宣言。 | CI/CLIでinvalid manifestを検出できる。 |
| P0 | Dynamic Worker loader | plugin artifactをversion hashでloadし、scoped bindingsを渡す。 | 同一versionはstable IDで再利用される。 |
| P0 | Capability broker | slack.send、workflow.waitForApproval、invoice.readの3つを提供。 | raw secretをpluginに露出しない。 |
| P0 | Execution logs | status、duration、error、capability calls、versionを保存・表示。 | adminがtenant/plugin/hookで検索できる。 |
| P0 | Version pinning / rollback | installationごとにversion固定し、前versionへ戻せる。 | UIまたはCLIで即時rollbackできる。 |
| P0 | Egress policy | deny-by-default。allowlistはv0.1では限定実装。 | 無許可fetchは失敗し、ログに残る。 |
| P1 | Approval UI | basic approval queue、approve/reject、audit log。 | manager roleに承認待ちを表示できる。 |
| P1 | Local dev / replay | sample eventでlocal run、manifest lint、replay。 | 本番event sampleを使ってversion変更前にテストできる。 |
| P1 | Usage meter | executions、cpuMs、subrequests、workflow runsを集計。 | tenant/plugin別COGSが見える。 |

## 11.2 MVPで作らないもの

| 作らないもの | 理由 |
| --- | --- |
| Public marketplace | 初期は供給不足。private pluginsと顧客別distributionを先に固める。 |
| 汎用workflow builder | UI complexityが高く、runtime/control planeの検証がぼやける。 |
| 多数のexternal connectors | connector platformと競合しやすい。最初はSlack/Email程度で十分。 |
| AI plugin generator | 価値はあるが、初期はsecurity/review/approvalの方が重要。 |
| non-Cloudflare runtime対応 | MVPではCloudflareの差別化を最大限使う。 |
| 顧客自身による自由編集UI | 初期はSaaS運営者/SEが書く前提にする方が導入しやすい。 |

## 11.3 MVP成功指標

最初のhook統合までの時間: 1日以内。

顧客別pluginの初回実装時間: 30〜60分以内。

rollback所要時間: 1分以内。

plugin実行ごとのaudit log completeness: 100%。

raw secret exposure: 0件。

tenant-specific codeをSaaS本体に追加せずにenterprise要望を満たした件数。

# 12. Roadmap

| Phase | 期間イメージ | 主なDeliverable | 検証したいこと |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0: Prototype | 2〜4週間 | host SDK、plugin SDK、manifest、loader、1 hook、1 capability、basic logs。 | Cloudflare上で安全にtenant pluginを実行できるか。 |
| Phase 1: MVP | 1〜2ヶ月 | version pinning、rollback、permission UI、approval basic、local replay、usage meter。 | SaaS運営者が顧客別extensionを本番に近い形で運用できるか。 |
| Phase 2: Private Beta | 2〜3ヶ月 | 複数host app、複数tenant、audit retention、role model、more capabilities。 | 実顧客のcustomization痛みに対して継続利用されるか。 |
| Phase 3: Hosted Control Plane | 3〜6ヶ月 | SSO、team management、secret broker、tenant-facing portal、billing integration。 | 有償化できる運用品質に達するか。 |
| Phase 4: Ecosystem | 6ヶ月以降 | private marketplace、plugin review、template gallery、AI-assisted plugin authoring。 | 再利用可能なplugin supplyを作れるか。 |

# 13. GTM / Pricing / OSS Strategy

## 13.1 GTM Message

Primary message Stop hardcoding enterprise customer workflows. Add safe customer-specific scripts to your SaaS without building a plugin platform from scratch.

## 13.2 初期デモ

1.  Webhook transformer: 顧客ごとにpayloadを変換する。

2.  Invoice approval workflow: 金額条件でSlack通知し、manager approvalを待つ。

3.  API policy hook: tenantごとにAPI requestを許可・拒否・修正する。

## 13.3 OSS / Paidの切り分け

| OSS Core | Paid Cloud / Enterprise |
| --- | --- |
| SDK、manifest schema、Dynamic Worker loader、basic local dev、basic logs、example app。 | hosted control plane、admin UI、audit retention、secret broker、SSO/SCIM、usage billing、marketplace hosting、plugin review workflow、managed upgrades。 |
| Cloudflare developer communityで信頼と採用を得る。 | 運用・コンプライアンス・チーム管理・サポートで収益化する。 |

## 13.4 Pricing仮説

| Plan | 価格仮説 | 対象 | 含めるもの |
| --- | --- | --- | --- |
| Starter | $99〜299 / month | 個人開発者・小規模SaaS | OSS core + basic hosted metadata/logs。 |
| Pro | $500〜2,000 / month + usage | 成長中B2B SaaS | permission UI、rollback、approval、usage meter、複数tenant。 |
| Enterprise | $2,000〜10,000+ / month | Enterprise SaaS / regulated industries | SSO、audit retention、compliance pack、secret broker、SLA、support。 |
| Usage | per active extension / execution / workflow run | 全プラン | COGSに合わせた実行課金。budget guardrail必須。 |

# 14. Risks / Mitigations

| Risk | 影響 | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Cloudflareが上位レイヤーを公式提供する | Runtime/control planeの一部がcommoditizeされる。 | Cloudflare-native OSS companionとして早く信頼を取り、SaaS-specific hooks/permissions/logs/UXに集中する。 |
| 顧客がコードを書かない | self-serve marketplaceが伸びない。 | 初期はSolutions Engineer / SaaS運営者が書くprivate pluginから始める。 |
| Security責任が重い | secret leak、tenant data leak、egress事故が致命傷になる。 | capability-first、raw secret禁止、deny-by-default、audit、least privilegeをMVPから実装。 |
| コスト事故 | Dynamic Worker生成、CPU、subrequest、workflow runがCOGSを押し上げる。 | stable ID、version reuse、budget、usage dashboard、runaway disableを実装。 |
| Workflow / approval UIが複雑化 | MVPが肥大化する。 | v0.1ではapproval queueのみ。複雑なbranching UIは後回し。 |
| Zapier/Pipedream等と比較される | connector数で負ける。 | 外部connector数では戦わず、SaaS本体hook内のtenant-specific untrusted codeに絞る。 |
| Cloudflare専用への懸念 | 導入先が限定される。 | MVPは専用で良い。将来、manifestとcapability modelだけportableにする。 |

# 15. Open Questions

| テーマ | 確認すべき問い | 推奨アクション |
| --- | --- | --- |
| Target segment | 最初の3社はどのSaaSカテゴリに絞るべきか。 | FinOps/Billing/Procurement SaaSに絞ったデモとLPを作る。 |
| Authoring model | 誰がpluginを書くのか。SaaS SE、顧客developer、AI、third-party partnerのどれが最初か。 | SE-authoredを前提にユーザーインタビューする。 |
| Permission UX | どの粒度までtenant adminに見せるか。 | Slack channel、invoice fields、workflow rolesの3例でpermission UIを試作。 |
| Cloudflare primitive choice | Dynamic Workers中心かWorkers for Platforms中心か。 | prototypeで両方のdeveloper experience、pricing、limitsを比較する。 |
| Data residency | tenant dataやlogsをどのregion / accountに置くか。 | Enterprise要件を想定し、self-hosted control plane optionを検討する。 |
| Marketplace timing | いつprivate template galleryからpublic marketplaceに進むか。 | 3社以上で同一plugin templateが再利用されたら検討。 |

# Appendix A. Code / Manifest Examples

## A.1 Host SDK sketch

import { createExtensionRuntime, z } from "@extension-runtime/host"; const extensions = createExtensionRuntime({ appId: "acme-billing", hooks: { "invoice.created": z.object({ id: z.string(), amount: z.number(), customerId: z.string(), status: z.enum(["draft", "open", "paid"]) }) } }); await extensions.run("invoice.created", { tenantId, payload: invoice });

## A.2 Plugin SDK sketch

import { definePlugin } from "@extension-runtime/plugin"; export default definePlugin({ hooks: { async "invoice.created"(event, ctx) { if (event.amount > 100000) { await ctx.slack.send("#finance", "Large invoice created"); await ctx.workflow.waitForApproval({ role: "manager", reason: "Invoice exceeds threshold" }); } } } });

## A.3 CLI sketch

# create a new plugin project npm create cf-extension-runtime # local run with fixture event ext dev --hook invoice.created --fixture fixtures/invoice-large.json # validate manifest + bundle ext build # replay production sample against a new version ext replay invoice.created --tenant acme --event evt_123 --version 1.0.3 # deploy private plugin version ext deploy --plugin large-invoice-approval --version 1.0.3

## A.4 Minimal D1 tables

apps(app_id, name, hook_schema_json, created_at) tenants(tenant_id, app_id, name, plan, created_at) plugins(plugin_id, app_id, name, owner_id, status, created_at) plugin_versions(version_id, plugin_id, version, code_hash, artifact_r2_key, manifest_json, created_at) installations(installation_id, tenant_id, plugin_id, version_id, enabled, grants_json, created_at) executions(execution_id, tenant_id, plugin_id, version_id, hook, status, duration_ms, usage_json, created_at) approvals(approval_id, execution_id, workflow_id, role, state, decided_by, decided_at) secret_refs(secret_ref_id, tenant_id, provider, label, rotation_status, created_at)

# Appendix B. Reference Links

参照した外部情報。ドキュメント内のプロダクト判断は、これらのCloudflare primitivesと周辺カテゴリを前提に整理している。

Cloudflare Dynamic Workers: https://developers.cloudflare.com/dynamic-workers/

Dynamic Workers — Bindings: https://developers.cloudflare.com/dynamic-workers/usage/bindings/

Dynamic Workers — Egress control: https://developers.cloudflare.com/dynamic-workers/usage/egress-control/

Dynamic Workers — Pricing: https://developers.cloudflare.com/dynamic-workers/pricing/

Cloudflare Workers for Platforms: https://developers.cloudflare.com/cloudflare-for-platforms/workers-for-platforms/

Workers for Platforms — How it works: https://developers.cloudflare.com/cloudflare-for-platforms/workers-for-platforms/how-workers-for-platforms-works/

Workers for Platforms — Custom limits: https://developers.cloudflare.com/cloudflare-for-platforms/workers-for-platforms/configuration/custom-limits/

Cloudflare Workflows: https://developers.cloudflare.com/workflows/

Cloudflare Blog — Dynamic Workflows: https://blog.cloudflare.com/dynamic-workflows/

Cloudflare Blog — EmDash WordPress: https://blog.cloudflare.com/emdash-wordpress/

Pipedream Connect Docs: https://pipedream.com/docs/connect

Inngest Docs: https://www.inngest.com/docs

Extism GitHub: https://github.com/extism/extism

Accessed: 2026-06-11

次の実務アクション 1) FinOps/Billing SaaS向けのinvoice.created demoを作る。 2) Dynamic Workers版とWorkers for Platforms版のprototypeを比較する。 3) 3社のSaaS運営者/SEに「顧客別例外実装」の痛みをヒアリングする。